Schedule 18.10. bis 11.11.

Michael:
- 3 neue XMLs (Objekttemplates, Patterns, world.xml) (OK)
- physische (moralische 100%) Vorbereitung auf configure-skript für Hauptprojekt (/trunk/configure)
- CEGUI - mehrere Bilder übereinander legen (dazu mainwindow.cpp ansehen)
- in den xml's werden alle Winkel in Grad geschrieben -> beim Einlesen sofort in rad konvertieren? (OK)
- monster.xml: Fähigkeiten -> Bitmasken von string übersetzen
- *objects*.xml: Ebenen überarbeiten

Steffen:
- Directional Lights
- Größenverhältnisse korrigieren (OK)
- Alle 4 Charas exportieren
- Monster-XML (Lich, Goblindog) [80 %]
- Animation Bogenschütze, Standardangriffe
- [Namen der Priesterangriffsfähigkeiten]
- transparentes overlay
- Mauern vernünftig exportieren
- auf Runde Ogre-Maße skalieren
- Die Sache mit der Ebenentextur: wie kann der Ogre verschiedene Texturen ineinanderkopieren?
- *item*.xml vervollständigen (evtl. aufteilen in z.B. swords.xml, axes.xml, ...) (40%)

Andreas:
- kann der Ogre Bilddateien schreiben? Herausfinden, wie wir einen Transparenzkanal schreiben können
- Punkteliste für OGTemplates
- Bilder für Items (wichtige zuerst: low level items) und Meshes
- Titelbild (OK)
- [Weltkarte]
- Imageset für CEGUI-Oberfläche
- Bodentexturen (zusammen mit Hans)

Hans:
- Sound-Demo (OK)
- Sound-System-Wrapper schreiben (OK)
- Item an den Cursor setzen (OK)
- Sumwars-exe und dll's für Andreas schicken/hochladen, vielleicht kann er das
  Projekt so im FRZ ansehen ... (OK)
- Für die Untergrundtextur einen Transparenzkanal ermitteln (erst mal nur die Informationen, keine Bilddatei) (OK)
- Partysystem (40%)
- Chatsystem (OK)
- Geld einfügen (als Zahl, nicht als Item) (90%)
- Bodentexturen (zusammen mit Andreas) (OK)

Daniel:
?